ACME-L3-D03

S1 Planning Report

| Grupo C1.02.08 |

| GitHub: <https://github.com/mariaescalante/Acme-L3-D03-23.1.0> |

Joaquín Arregui Díaz (joaarrdia@alum.us.es)

| 20/04/2023 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Versión | Descripción | Fecha |
| 1.0 | Versión inicial | 20/03/2023 |
| 1.1 | Versión final | 20/04/2023 |

Índice

[Introducción: 2](#_Toc132877856)

[Contenido: 2](#_Toc132877857)

[Tareas asignadas: 2](#_Toc132877858)

[Tarea 1: Informes individuales: 2](#_Toc132877859)

[Tarea 2: Registro y operaciones de compañías y usuarios anónimos: 2](#_Toc132877860)

[Tarea 3: Actualización de perfiles de usuario por parte de compañías: 2](#_Toc132877861)

[Tarea 4: Operaciones de usuarios en prácticas asociadas a un curso: 2](#_Toc132877862)

[Tarea 5: Administración de prácticas por parte de compañías: 2](#_Toc132877863)

[Tarea 6: Administración de sesiones: 3](#_Toc132877864)

[Tarea 8: Gestión de configuración del sistema. 3](#_Toc132877865)

[Tarea 9: Gestión de Peeps. 3](#_Toc132877866)

[Presupuesto necesario: 4](#_Toc132877867)

[Conclusión: 5](#_Toc132877868)

[Bibliografía: 5](#_Toc132877869)

# Introducción:

En este documento se detalla la información relativa al informe de planificación individual del integrante Joaquín Arregui Díaz Se explicarán brevemente las tareas que han sido realizadas especificando una concisa descripción, el tiempo estimado para realizar dicha tarea y el tiempo real que finalmente ha sido empleado para finalizarla con éxito. Posteriormente se suministrará una gráfica con el total de las horas trabajadas y el presupuesto que estas conllevan, teniendo en cuenta de el rol asignado es el de developer y la hora de trabajo supone un precio de 20€.

# Contenido:

## Tareas asignadas:

### Tarea 1: Informes individuales:

* + Descripción: redactar los informes de planificación y de análisis individuales
  + Tiempo estimado: 2 horas
  + Tiempo real: 2 horas

### Tarea 2: Registro y operaciones de conferenciantes y usuarios anónimos:

* + Descripción: Operaciones realizadas por usuarios anónimos en cuentas de usuario:

Registrarse en el sistema y crear una cuenta de empresa.

* + Tiempo estimado: 45 minutos
  + Tiempo real: 1 hora

### Tarea 3: Actualización de perfiles de usuario por parte de conferenciantes:

* + Descripción: Operaciones realizadas por empresas en cuentas de usuario: Actualizar sus perfiles.
  + Tiempo estimado: 45 minutos
  + Tiempo real: 1 hora

### Tarea 4: Operaciones de usuarios en un curso:

* + Descripción: Operaciones que cualquier usuario puede realizar en "curso": Listar los curso. Mostrar detalles de los cursos que pueden ser listados.
  + Tiempo estimado: 2 hora
  + Tiempo real: 3 hora

### Tarea 5: Administración de cursos por parte de conferenciantes:

* + Descripción: [OBLIGATORIO] Operaciones realizadas por conferenciantes en "curso":

Listar los cursos que han creado. Mostrar los detalles de sus cursos. Crear, actualizar o eliminar sus cursos. Los cursos pueden ser actualizadas o eliminadas siempre y cuando no hayan sido publicadas.

* + Tiempo estimado: 3 horas
  + Tiempo real: 4 horas 30 minutos

### Tarea 6: Administración de conferencias:

* + Descripción: [OBLIGATORIO] Operaciones realizadas por conferenciantes en "conferencias": Listar las conferencias en sus cursos. Mostrar los detalles de sus conferencias. Crear y publicar conferencias. Actualizar o eliminar conferencias siempre y cuando no hayan sido publicadas.
  + Tiempo estimado: 3 horas y 30 minutos
  + Tiempo real: 9 horas

### Tarea 8: Operaciones sobre pancartas.

* + Descripción: Mostrar cualquier pancarta aleatoriamente, mientras que se esté dentro de su periodo de disponibilidad. Las pancartas se deben mostrar en todas las paginas de la forma menos intrusiva posible.
  + Tiempo estimado: 2 horas
  + Tiempo real: 2 horas y 30 minutos

### Tarea 9: Operación en pancartas por parte de administradores.

* + Descripción: Listar las pancartas y mostrar sus detalles. Crear, actualizar o eliminar una pancarta.
  + Tiempo estimado: 2 horas
  + Tiempo real: 2 horas y 30 minutos

## Presupuesto necesario:

Tener en cuenta que el mánager y los analistas conllevan un coste de 30€ por cada hora trabajada y el resto de los roles implican un coste de 20€ cada hora empleada en el proyecto. Lo trabajado por Joaquín Arregui Díaz (Student-1) ha sido:

* Horas totales: 36 Horas
* Coste: 720 USD

Gráfico, Gráfico de barras

Descripción generada automáticamente

Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación, Correo electrónico

Descripción generada automáticamente

Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación

Descripción generada automáticamente

# Conclusión:

Tras esta entrega, podemos concluir que el informe de planificación no ha sido preciso en absoluto. En la mayoría de las tareas, la estimación del tiempo ha sido menor de lo que realmente necesité para llevarlas a cabo. Esto se debió a la cantidad de problemas encontrados al implementar los requisitos, así como a la falta de claridad en las intenciones del cliente al solicitar dichos requisitos, lo que resultó en algunos malentendidos.

Por otro lado, es importante destacar que en esta entrega hemos experimentado mayores dificultades de tiempo en comparación con la entrega anterior, debido principalmente a los exámenes y otros proyectos del grado. Sin embargo, considero que hemos realizado una entrega aceptable y hemos cumplido con los requisitos que habíamos planificado completar.

# Bibliografía:

* Annexes.docx de la Enseñanza Virtual de la Universidad de Sevilla.
* Clockify.com